山东省财政厅

关于进一步加强政府采购履约验收

工作的指导意见

各市财政局，省直各部门、单位，各政府采购代理机构，各相关 供应商：

为进一步加强政府采购履约验收工作，保障政府采购当事人 的合法权益，确保政府采购质量和服务水平，推动实现优质优价 采购，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《财 政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库〔2016〕205 号)的相关规定，现就有关工作提出以下意见。

### 一、高度重视履约验收管理

山东省各级国家机关、事业单位和团体组织(以下统称“采 购人”)使用财政性资金采购政府集中采购目录以内或者限额标 准以上的货物、工程和服务项目的履约验收管理，都应按规定开 展履约验收。严格规范开展履约验收是加强政府采购结果管理的 重要举措，是保证采购质量、开展绩效评价、形成闭环管理的重 要环节，对实现采购与预算、资产及财务等管理工作协调联动具 有重要意义。各单位应充分认识政府采购履约验收工作的重要 性，遵循全面完整、客观真实、公开透明的原则，坚持应验必验、 验收必严、违约必究，切实履行采购人主体责任。

### 二 、规范开展履约验收工作

(一)履约验收主体。 采购人是政府采购项目履约验收工作 的责任主体，应当明确验收机制、履行验收责任、确认验收结论。 采购人委托采购代理机构组织项目验收的，应对验收结果进行书 面确认。采购代理机构应当在委托代理协议范围内，协助采购人 组织项目验收工作，委托事项应当在委托代理协议中予以明确，  但不得因委托而转移或者免除采购人项目验收的主体责任。

(二)履约验收内容。项目验收内容应当具体，包括每一项 技术和商务要求的履约情况，形成详细的验收清单，客观反映货 物供给、工程施工和服务承接完结情况。货物类项目，可以根据 需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务 实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工 程类项目，应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行 验收。

(三)履约验收方式。对一次性整体验收不能反映履约情况 的项目，应当采取分段验收方式，科学设置分段节点，分别制定 验收方案并实施验收。项目验收标准应当包括所有客观、量化指 标，不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、 使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。 对政府向社会公众提供的公共服务项目，应当邀请服务对象参与 验收并出具书面意见或者由验收小组记录确认相关意见。

(四)履约验收费用。对项目验收发生的检测(检验)费、 劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行，无约定 的由采购人承担。委托采购代理机构组织项目验收的，委托费用 应当在委托协议中明确。验收小组成员中的专业技术人员费用可 参照《山东省政府采购评审劳务报酬标准》或其他行业标准执行， 采购人单位工作人员不得获取劳务报酬。

## 三、实施程序

(一)验收前期准备。合同履行达到验收条件时，供应商可 向采购人发出项目验收建议，采购人应当及时启动项目验收，并 通知供应商。

(二)成立验收小组。采购人应当成立政府采购项目验收小组(以下简称“验收小组”),负责项目验收具体工作，由验收 小组出具验收意见并负责。

验收小组应当由熟悉项目需求与标的的专业技术人员、使用 部门人员等至少3人以上单数组成，并确定一名负责人。其中， 至少包含1名具体使用人员；专业技术人员由采购人自行选择， 可以从本单位指定，也可以从同领域其他单位或者第三方专业机 构等邀请；也可邀请参加本项目的其他供应商参与验收，前期参 与该项目评审的评审专家应当回避。

(三)实施履约验收。验收小组应当认真履行项目验收职责， 按照验收方案实施验收，确保项目验收意见客观真实反映合同履  行情况。

1.制定验收方案。采购人或其委托的采购代理机构应当根据 项目验收清单和标准、采购文件对项目的技术和商务规定要求、 供应商投标(响应)承诺情况、合同明确约定的要求等完整、细 化编制验收方案。

2.逐项进行验收。验收小组根据履约验收方案，对供应商提 供的货物、工程或服务按照采购文件、投标(响应)文件、封存 样品、政府采购合同进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

3.出具验收意见。验收小组以书面形式作出结论性意见，由 验收小组成员签字及供应商授权代表签字盖章后，报告采购人。 分段、分项或分期验收的应当根据采购合同和项目特点进行分段 验收并出具分段验收意见。邀请参加本项目的其他供应商参与验

收的，其意见作为验收参考。

(四)形成项目验收书。采购人对验收小组出具的验收意见 进行确认，并形成项目验收书。确认验收合格的，采购人在验收 意见上签字并加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采 购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究 确定验收意见并加盖公章；验收意见中存在验收小组成员其他意 见的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

(五)公开验收意见。除涉密情形外，采购人应当在验收意 见确认后3个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见。 对为社会公众提供的公共服务项目，采购人还应当在相关服务平 台上公开验收结果。

(六)验收资料存档。项目验收完结后，采购人应当将验收 小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购 项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，验收 资料保存期为采购结束之日起至少15年。

另外，对网上商城、框架协议以及其他金额较小或者技术简 单的项目，可以适当简化上述验收流程，由采购人指定本单位熟 悉项目需求与标的的工作人员，对合同约定的技术、服务、安全 标准等内容进行验收，提出项目验收意见，并由采购人确认。

### 四、其他要求

( 一 )采购人应当切实做好履约验收工作，完善内部机制、 强化内部监督、细化内部流程，把履约验收嵌入本单位内控管理流程，加强相关工作的组织、人员和经费保障，及时处理项目验  收中发现的问题，并向同级财政部门反映供应商违约失信行为。   验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商  支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人应  当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式  等适用《中华人民共和国民法典》。

( 二 )采购代理机构应当在委托代理协议范围内，协助采购 人组织项目验收工作，及时向采购人反映履约异常情形及供应商 违约失信行为等，发现采购人存在违约失信行为的，应当提醒采 购人纠正，拒不纠正的，应当书面报告同级财政部门。供应商应 当配合采购人、采购代理机构做好项目验收，提供同项目验收相 关的生产、技术、服务等资料。

( 三)各级财政部门应加强对采购人、采购代理机构和供应 商履约情况的诚信管理、业务指导和监督检查，探索建立供应商 履约评价制度，督导采购人严格履行验收义务，对拒不按照合同 约定履行的采购人、供应商，按照相关法律法规予以处理。加强 采购人政府采购履约验收管理意识，提高政府采购质效。

山东省财政厅

2025年5月28日